| ПРИНЯТО Решением Педагогического совета Протокол № от «23» марта 2020 г. | УТВЕРЖДАЮ Директор МБОУ «Начальная школа – детский сад№27 _____________М.А. Магомедова 23 марта 2020 г. |
| --- | --- |

План мероприятий («Дорожная карта»)

МБОУ «Начальная школа - детский сад №27»

по реализации проекта «Цифровая образовательная среда» на 2020 – 2024 годы.

Ӏ. Цель: создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, обеспечение учреждения  интернет – соединением со скоростью до 100 Мб/c, а также гарантированным 100% Интернет-трафиком.

ӀӀ. Задачи:

- Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов.

- Повышение компетентности педагогических кадров в области информационных и телекоммуникационных технологий.

- Обеспечение сетевого взаимодействия внутри педагогического сообщества.

1. Показатели реализации проекта в МБОУ «Начальная школа - детский сад №27»

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение (%/чел.) | Дата | 2020 |  |
| 1. | Доля классов, реализующих образовательные программы начального общего и дополнительного образования, где используется модель цифровой образовательной среды % | Основной | 0% | 21.03.2020 | 0% | Педагоги |
| 2. | Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и/ или индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов, между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе обучающихся по указанным программам | Основной | 0% | 23.03.2020 | 0% | Педагоги |
| 3. | Доля классов, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов, между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе классов | Основной | 0 | 23.03.2020 | 0% | Педагоги |
| 4. | Доля обучающихся начального общего образования, использующих федеральные цифровые платформы, информационные системы и ресурсы для «горизонтального» обучения и неформального образования, % | Основной | 8% 32ч | 23.03.2020 | 20% | Педагоги Родители |
| 5. | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации по использованию информационной цифровая образовательная среда в образовании ,% | Основной |  | 23.03.2020 | 0 | Педагоги |
| 5.1. | Доля педагогических работников, состоящих в сетевых сообществах педагогов | Дополнительный | 8% | 23.03.2020 | 25% | Педагоги |
| 5.2 | Доля педагогических работников, представивших свой опыт работы на информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | Дополнительный | 2 | 23.03.2020 | 0% | Педагоги |
| 6. | Доля педагогических работников, реализующих основные общеобразовательные и дополнительные общеразвивающие программы, которые обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет") | Основной | 0 | 23.03.2020 | 0 | Педагоги |

2. Мероприятия  по достижению результатов проекта

| № | Мероприятие | Целевые показатели | Срок реализации | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление 1. Развитие организационных механизмов, способствующих созданию условий для осуществления комплексного подхода к решению задач по внедрению проекта «Цифровая образовательная среда» |  |  |  |  |
| 1 | Назначение лица, ответственного за исполнение дорожной карты по реализации проекта |  | Апрель ,2020 | директор |
| 2 | Приказы: - о составе и функциональных обязанностях членов рабочей группы по внедрению модели ЦОС; - об утверждении дорожной карты; -об утверждении положения о функционировании цифровой образовательной среды; -об утверждении номенклатуры - о развитии аппаратно – программной и телекоммуникационной инфраструктуры; - об изменении рабочих программ в условиях реализации модели цифровой образовательной среды - об организации методического, научно – методическом сопровождении профессионального развития педагогических кадров в реализации потенциала цифровой образовательной среды в образовательном процессе; - о назначении ответственного за сопровождении и администратора официального сайта ; - о назначении в школе ответственных за организацию обработки и защиту персональных данных. | издание приказов | Март - август, 2020 | директор |
| 3 | Разработка программы внедрения ЦОС и планов реализации по направлениям | Программа План | Август ,2020 | Рабочая группа |
| 4 | Разработка положения о функционировании цифровой образовательной среды | Положение | Август ,2020 | Рабочая группа |
| 5 | Формирование плана методического сопровождения педагогов по вопросам цифровых образовательных ресурсов в образовательной деятельности. | План сопровождения | Август, 2020 | заместитель директора по УВР |
| 6 | Разработка плана работы учреждения по проекту на 2020-2021 г | План | Август,2020 | директор |
| 7 | Внесение дополнений в должностные инструкции педагогических работников | Должностные инструкции | Август,2020 | директор |
| 8 | Внесение дополнений в положение о стимулирующих надбавках за результативность деятельности по реализации проекта | Критерии стимулирования | Август,2020 | директор |
| Направление 2. Обеспечение функционирования и развития аппаратно-программной и телекоммуникационной инфраструктуры , использование автоматизированных информационных систем |  |  |  |  |
| 1 | Аудит персональных компьютеров в ОУ, размещение данных на официальных сайтах. | 5 учащихся на 1 компьютер | Сентябрь2020г | директор |
| 2 | Аудит состояния локальной сети. | 100% компьютеров в локальной сети | Сентябрь2020 г | заместитель директора по УВР |
| 3 | Учет используемого лицензионного программного обеспечения | 100% | Сентябрь2020 г | заместитель директора по УВР |
| 4 | Обновление антивирусного ПО на всех компьютерах | 100% | В течение 2020 – 2021 учебного года | заместитель директора по УВР |
| 5 | Мониторинг точек доступа к сети Интернет в школе | До 100Мб/с | В течение2020 -2021 уч. года | замь директора по УВР |
| 6 | Контроль выполнения требований законодательства при организации доступа детей к сети Интернет в образовательных организациях |  | Январь 2021 | заместитель директора по УВР |
| 7 | Контроль выполнения требований законодательства при обработке персональных данных (ПДн) в информационных системах образовательных организаций | обеспечение информационной безопасности при обработке ПДн при реализации проекта – 100% | Апрель 2021 | заместитель директора по УВР |
| 8 | Организация повышения квалификации работников учреждения по вопросам информационной безопасности, защиты персональных денных, а также защиты детей от информации, приносящей вред здоровью и развитию. | Повышение квалификации | В течение года | директор |
| 9 | Определение потребности в платформах, приложениях, электронных пособиях | Справка -анализ | Август –октябрь , 2020г | заместитель директора по УВР |
| 10 | Создание автоматизированных рабочих мест педагогов и учащихся | 100% | 2020 – 2021 учебные годы | директор |
| 11 | Регистрация участников образовательных отношений на информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | Личный кабинет (акаунт) | 2020 – 2021 учебные годы | заместитель директора по УВР |
| 12 | Разработка курсов дистанционного обучения для размещения на информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | Подготовленные курсы | 2020 – 2022 годы | заместитель директора по УВР |
| 13 | Наполнение контентом разработанных курсов дистанционного обучения, размещенных на информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды. |  | 2020 – 2022 учебные годы | заместитель директора по УВР |
| 14 | Электронный документооборот | 100% | 2021 – 2022 учебные годы | директор |
| 15 | Создание и ведение вкладки «Модель цифровой образовательной среды на сайте (наполнение, актуализация данных) | Дополнения функционала сайта | Июнь 2022г | Члены рабочей группы |
| 16 | Информационная наполняемость официального сайта учреждения | 100% | В течение года | заместитель директора по УВР |
| Направление 3.Выявление ресурсов цифровой образовательной среды в организации образовательной деятельности, обучении и воспитании учащихся |  |  |  |  |
| 1 | Формирование необходимых условий для обучения по общеобразовательным программам в дистанционной программе: - обеспечение WEB-камерами - использование обучающих платформ «РЭШ» и др. | По мере необходимости | В течение 2019 - 2020 учебного года | заместитель директора по УВР |
| 2 | Введение элективных курсов по применению ИКТ в различных предметных областях в рамках подготовки и участия учащихся в олимпиадах |  | Август,2020 | директор |
| 3 | Диагностика образовательных потребностей учащихся для разработки индивидуальных учебных планов и индивидуальных образовательных маршрутов | 100% | Июнь, 2020 Май, 2021 | директор |
| 4 | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов |  | Сентябрь,2020 | заместитель директора по УВР |
| 5 | Создание школьного телевидения | студия для съемки и монтажа видеоуроков | В течение2021 года | Директор |
| 6 | Создание школьной типографии | Центр поддержки проекта | Октябрь2020 г | Директор |
| 7 | Создание творческой лаборатории (IT-олимпиады, волонтерское движение IT-тимуровцы, деятельность школьных средств массовой информации, организация meetup – встреч с представителями разных профессий, в том числе творческих). |  | Сентябрь 2020 г | заместитель директора по УВР |
| 8 | Проведение единого урока безопасности в сети Интернет | 100% | Октябрь,2020 | заместитель директора по УВР |
| 9 | Всероссийская акция «Час кода» | 100% | Декабрь,2020 | заместитель директора по УВР |
| 10 | Организация и участие в онлайн – проектах, олимпиадах, конкурсах | 100% | В течение года | заместитель директора по УВР |
| Направление 4. Организация методического, научно – методического сопровождения профессионального развития педагогических кадров и реализация потенциала цифровой образовательной среды в образовательном процессе. |  |  |  |  |
| 1 | Исследование мотивации педагогического коллектива по внедрению модели ЦОР. | 100% | Сентябрь, 2020 | педагог - психолог |
| 2 | Изучение уровня готовности педагогов ОО к использованию цифровых образовательных ресурсов | 100% | Октябрь,2020 | заместитель директора по УВР |
| 3 | Изучение и внедрение в учебный процесс эффективно использующих современные образовательные технологии («Виртуальная реальность», «Панорамные изображения», « 3D – моделирование», «Образовательная робототехника») | 100% | В течение 2020 – 2021 учебного года | заместитель директора по УВР |
| 4 | Изучение и внедрение в учебный процесс контентов, учебных платформ «УЧИ.РУ», «Я-КЛАСС», «РЭШ», и др. | 100% | В течение2019 -2020 года | заместитель директора по УВР |
| 5 | Формирование медиатеки. |  | 2020 -2024 годы | заместитель директора по УВР. МО |
| 6 | Сообщения и информация о профессиональных педагогических сообществах, с последующим выступлением о педагогических сообществах на методических объединениях. | 100% | Октябрь,2020 | заместитель директора по УВР |
| 7 | Проведение мониторингов по показателям: «доля педагогических работников, использующих ЦОР» и «доля учащихся, использующих ЦОР» |  | Декабрь 2020, Май 2021 | заместитель директора по УВР |
| 8 | Обобщение и распространение положительного опыта образовательной организации по развитию ЦОС, через участие в конкурсах, конференциях, онлайн – мероприятиях. | 100% | В течение 2021 года | заместитель директора по УВР |
| 10 | Индивидуальная методическая поддержка по работе с АИС |  | В течение 2021 -2022 учебного года | заместитель директора по УВР |
| 11 | Проведение научно – методических семинаров в т.ч. в режиме онлайн «Внедрение модели цифровой образовательной среды» |  | 4 раза в год | заместитель директора по УВР |
| 12 | Проведение тематических педагогических советов по вопросам внедрения модели цифровой образовательной среды. |  | 2 раза в год | заместитель директора по УВР |
| Направление 5. Разработка концепции взаимодействия с родителями (законными представителями), семьями обучающихся в условиях цифровой образовательной среды. |  |  |  |  |
| 1 | Услуга «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в школе ведение дневника, журнала успеваемости» | 100% | В течение года | заместитель директора по УВР, педагоги- предметники, классные руководители |
| 2 | Консультации родителей будущих первоклассников о возможности получения государственных услуг в сфере образования в электронном виде на Едином портале государственных услуг (подача заявления, проверка статуса заявления, изменение или отмена заявления). | 100% | В течение года | заместитель директора по УВР |
| 3 | Диагностика образовательных потребностей родителей для разработки индивидуальных учебных планов и индивидуальных образовательных маршрутов | 100% | Июнь, 2020 Май, 2021 | директор |
| 4 | Проведение родительских собраний, брифингов по вопросам внедрения модели цифровой образовательной среды |  | Сентябрь,2020 Март,2021 | заместитель директора по УВР, классные руководители |

3. Перспективный план работы по введению дистанционного обучения

в МБОУ «Начальная школа – детский сад№27»  на период 2020-2024 годов

| № | Наименование вида деятельности | Период выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап. Предварительная подготовка |  |  |  |
| 1 | Изучение и проработка федеральных нормативных документов – нормативной базы применения дистанционных образовательных технологий и дистанционного обучения | Апрель – май 2020 | заместитель директора по УВР |
| 2 этап. Организационная подготовка |  |  |  |
| 1 | Принятие решения Управляющего совета | Апрель – май 2020 | Директор |
| 2 | Разработка и утверждение Положения об организации учебного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения. | Апрель – май 2020 | Директор |
| 3 | Внесение дополнений и изменений в действующие локальные нормативные акты в соответствии с утвержденным Положением. | Апрель – май 2020 | Директор |
| 3 этап. Разработка электронной информационно-образовательной среды в соответствии с федеральными нормативными требованиями |  |  |  |
| 1 | Анализ и отбор имеющихся и дополнительная разработка информационно-образовательных ресурсов по всем предметам учебного плана, обеспечивающих освоение в соответствии с требованиями ФГОС основной образовательной программы обучающимися, независимо от их местонахождения: | Июнь – август 2020 | заместитель директора по УВР |
| 2 | Формирование и согласование перечня электронных учебников и учебных пособий, отбор и методическая доработка интерактивных электронных приложений к учебникам: информационных модулей и практикумов разного уровня сложности; | Июнь – август 2020 | заместитель директора по УВР |
| 3 | Формирование и согласование необходимого и достаточного банка контрольно-измерительных материалов по всем предметам, обеспечивающих своевременную, объективную и полную оценку знаний и компетенций обучающихся, их текущую, промежуточную и итоговую аттестации: тестов и тестовых заданий, контрольных и самостоятельных работ, вопросников и сценариев дискуссионных тем; | Август – декабрь 2020г | заместитель директора по УВР |
| 4 | Подготовка методических и предметно-тематических офлайн консультаций по предметам. | Ноябрь 2020 – апрель 2021г | Методобъединение Педагоги |
| 5 | Формирование и накопление библиотек (медиатек) дополнительных материалов | Ноябрь 2020 – апрель 2021г | Методобъединение Педагоги |
| 6 | Обеспечение совокупности технологических средств ИКТ: компьютеров и иного информационного оборудования, коммуникационных каналов, программного обеспечения ЭИОС: | Апрель- май 2021 г | заместитель директора по УВР |
| 7 | Тестирование и освоение функций управления учебным процессом через учебный портал, рабочего места куратора (администратора): ведения расписания, назначения тестовых заданий, электронного мониторинга успеваемости, коммуникаций с участниками учебного процесса. | Апрель – июнь 2021 г | заместитель директора по УВР |
| 8 | Тестирование и освоение форм виртуальных занятий и образовательных коммуникаций на учебном портале, рабочих мест учителя и учащегося: проведение пробных вебинаров, офлайн и онлайн консультаций, онлайн опросов и др. | Апрель – июнь 2021 г | заместитель директора по УВР |
| 9 | Тестирование блоков программного обеспечения учебного портала, обеспечивающих обновление и пополнение учебных материалов, банка тестовых заданий, автоматическое тестирование. | Апрель – июнь 2021 г | заместитель директора по УВР |
| 4 этап. Учебное планирование |  |  |  |
| 1 | Составление учебных и календарно-тематических планов для учебных групп (классов), обучающихся с частичным или исключительным использованием дистанционных образовательных технологий; | Июнь – Август 2021г | заместитель директора по УВР педагоги |
| 2 | Планирование сетевого взаимодействия с другими образовательными учреждениями; | Август 2021 г | Директор |
| 5 этап. Повышение компетентности сотрудников в решении профессиональных задач с применением ИКТ. Научно-методическая деятельность |  |  |  |
| 1 | Создание инструкций и рекомендаций для участников учебного процесса на основе ДОТ | Июнь - август 2021 | заместитель директора по УВР |
| 2 | Повышение квалификации преподавательского состава в сфере дистанционного образования | 2020 -2021 учебный год | Директор |
| 3. | Проведение специализированных семинаров по проблемам организации и методического обеспечения учебного процесса на основе ДОТ | март – апрель, июнь 2020 года | заместитель директора по УВР |
| 4. | Разработка программ дистанционных курсов учителями школы | в течение 2020- 2021 учебного года | Учителя предметники |
| 5. | Экспертиза программ дистанционных курсов | сентябрь 2021 года | заместитель директора по УВР |
| 6. | Формирование контента курсов в виде модулей | сентябрь 2022 года | Зав. кафедрами |
| 7. | Выявление психологической готовности детей к дистанционному обучению. | в течение 2021- 2022 учебного года | Педагог-психолог |
| 8 | Формирование индивидуальных образовательных маршрутов обучения | сентябрь 2022 года | учителя предметники |
| 9. | Проведение курсов с использованием ДОТ | в течение учебного 2022 - 2023 года | Учителя - тьюторы |
| 10. | Интернет - олимпиады по учебным предметам, конкурсы | 2020-2024 годы. | заместитель директора по УВР |
| 6 этап. Дальнейшая разработка нормативного обеспечения учебного процесса с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения: |  |  |  |
| Разработка пакета локальных нормативных актов и документов, регламентирующих: |  |  |  |
| 1 | формы учета всех видов занятий учащихся в ЭИОС | 2021 -2022 учебный год | заместитель директора по УВР |
| 2 | учет педагогической нагрузки преподавателей | 2021 -2022 учебный год | заместитель директора по УВР |
| 3 | порядок текущей и промежуточной аттестации и учета успеваемости учащихся в электронном журнале | 2021 -2022 учебный год | заместитель директора по УВР |
| 4 | организацию мониторинга качества | 2021 -2022 учебный год | заместитель директора по УВР |
| 7 этап. Создание служб поддержки применения ИКТ. Техническое обеспечение учебного процесса на основе ДОТ |  |  |  |
| 1 | Создание, внедрение, поддержка и техническое совершенствование электронной образовательной среды | 2020 – 2024 года | Директор |
| 2. | Подготовка материалов для размещения в электронной образовательной среде (редактирование, создание гипертекста, навигации и т.д.). | 2021 -2022 года | Учителя предметники Рабочие группы |
| 3. | Размещение информационных, учебных материалов на портале и тестовых заданий в тестовой системе | в течение года | Администратор |